UMOWA nr ……../2019

Zawarta w dniu …………….2019 r. w Żyrardowie pomiędzy

Powiatem Żyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, NIP: 8381610589, 
- Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w osobach:

- P. Beaty Sznajder – Starosty Powiatu Żyrardowskiego,

- P. Krzysztofa Dziwisza – Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Fedorowicz,

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a ………………………………. NIP: …………………….., REGON: ……………………… i zwaną w dalszej części Wykonawcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

§ 2

    - Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów – remont budynku w m. Żyrardów, ul. Karola Dittricha 1 na dz. Nr ew.1638/1”.

    - Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej 
i postanowieniami niniejszej umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do:

- przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

- informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy,

- sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych,  
a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

- udziału  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym dokonania odbioru robót, 
w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia,

- Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umowy udostępni Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§ 3

    - Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 2  ust. 1 obejmuje okres do zakończenia inwestycji. Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji inwestycji do dnia 31 lipca 2019 roku.

    - Przez wykonanie zamówienia rozumie się: wykonanie, stosownie do przepisów z ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zadań z zakresu:

- pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego) w następujących specjalnościach:

- Konstrukcyjno-budowlanej,

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Pełnienia funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego), który będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego w zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem robót.

- Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2018, poz. 2067 ze zm.).

§ 4

- Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych, to  Wykonawca  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego  celem  podjęcia  decyzji, co do ich  zlecenia  Wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Bez  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  jest  upoważniony  do  wydania  Wykonawcy robót objętych nadzorem, polecenia  wykonania  robót  dodatkowych.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu  swojej  opinii  
w  sprawie  możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez  Wykonawcę.  Bez  osobnego  upoważnienia Wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§ 5

      - Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1  wynosi:

Kwota brutto ……………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………..).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1, to maksymalne wynagrodzenie, jakie otrzyma Wykonawca za wykonanie niniejszej umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, ani wykonywanie robót (zamówień) dodatkowych, nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia.

4.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 45 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji.

6. Faktury należy wystawiać na:

Nabywca: Powiat Żyrardowski, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

NIP. 838-16-10-589

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto  określonego w 
§ 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- nie wzięcia udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 umowy za każdą nieobecność,

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania  Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia
należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął usługi lub ją przerwał i nie realizuje jej przez okres 7 dni, pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,

2) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części nin. umowy,

3) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej usługi.

4. W przypadku odstąpienia od  umowy Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia przekaże Zamawiającemu wszelkie zgromadzone dokumenty, związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 10

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                                WYKONAWCA