 WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ
  POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO (BEZ MIASTA ŻYRARDÓW)

1 . PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

  - wywiad terenowy dla nowo projektowanych linii i reperów szczegółowej osnowy wysokościowej,
- opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej,
- realizacja projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej ( stabilizacja reperów, pomiar niwelacją geometryczną ),
- opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac wraz z aktualizacją PBDOS.

1.2 PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Obszar opracowania : teren powiatu żyrardowskiego z wyłączeniem miasta Żyrardowa
        - pow. ok. 520 km2.
Przewidywana długość odcinków niwelacyjnych 3 klasy do pomiaru
        ( bez odcinków kontrolnych ) - 160 km
Przewidywana ilość reperów do stabilizacji - ok. 125 znaków
Przewidywana ilość punktów do opracowania kameralnego – ok. 480 punktów

        UWAGA : Ostateczna długość odcinków niwelacyjnych do pomiaru i ilość reperów nowych zostanie określona w dokumentacji projektu technicznego i może się różnić od przewidywanych ilości maksymalnie w granicach 5%.

2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz 1287 z późniejszymi zmianami ),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012 r poz. 352 ),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. z 2012 r poz. 1247 ),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 1999r Nr 45, poz. 454 z późn. zmianami ),
- wytyczne techniczne GUGiK : G-2, G-2.1, G-2.2, G-1.6, G-1.9 w zakresie nie kolidującym z Rozporządzeniem MAiC z dnia 14 lutego 2012 roku,
- założenia projektu technicznego opracowane przez inż. Jerzego Kosteckiego w 2018r.
3. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

3.1 WYWIAD TERENOWY DLA USTALENIA LOKALIZACJI REPERÓW

        Na podstawie wstępnej koncepcji lokalizacji znaków wysokościowych wskazanych w założeniach projektu, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego z nowych reperów. W trakcie wywiadu terenowego dla potrzeb projektu należy uwzględnić maksymalne odległości pomiędzy znakami biorąc pod uwagę charakter terenu :
        - 0.6 km na terenach zabudowanych,
        - 1,5 km na terenach podmiejskich i o rozrzuconej zabudowie,
        - 3.0 km na terenach niezabudowanych.

W wyjątkowych przypadkach ( zwarte kompleksy leśne, duże tereny rolne ), w uzgodnieniu z PODGiK w Żyrardowie długość odcinka może być większa od 3 km.

3.2 PROJEKT TECHNICZNY ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

        Na podstawie wywiadu terenowego i założeń projektu technicznego należy opracować projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej. Projekt powinien zagwarantować założoną powyżej długość linii niwelacyjnych i ilość reperów oraz uwzględniać wszystkie szczegółowe sugestie PODGiK. Poza częścią opisową, projekt techniczny powinien być przedstawiony graficznie na mapie przeglądowej w skali zapewniającej jej przejrzystość i czytelność. Projekt techniczny podlega zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

3.3 STABILIZACJA PUNKTÓW OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

        Punkty nowe szczegółowej osnowy wysokościowej należy stabilizować znakami ściennymi typu 86b lub znakami nierdzewnymi zbliżonymi kształtem do typu 87. Z uwagi na względy ekonomiczne, należy unikać stabilizacji nowych reperów znakiem ziemnym typu 75b. Dla każdego punktu nowego osnowy wysokościowej należy wykonać opis topograficzny na którym należy przedstawić aktualną sytuację terenową i dane charakteryzujące znak geodezyjny. Dla wszystkich nowych reperów należy przygotować zawiadomienia o założeniu znaku które należy przekazać władającym nieruchomością lub gruntem. Numerację punktów nowych należy uzgodnić z PODGiK. Wszystkie punkty nowe osnowy wysokościowej powinny mieć określone współrzędne płaskie z dokładnością określoną dla szczegółów I grupy dokładności. Dla każdego punktu nowego należy wykonać dokumentację fotograficzną - jedno zdjęcie powinno przedstawiać stan znaku, drugie zdjęciu powinno przedstawiać plan ogólny tj. np. budynek z otoczeniem itd.

3.4 POMIAR SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOSCIOWEJ

        Pomiar odcinków niwelacyjnych tzw. „łatek” ( uwidoczniony na mapie założeń ) należy wykonać sprawdzonymi niwelatorami technicznymi zapewniającymi fabryczną dokładność pomiaru mniejszą od 2mm/km używając nieskładnych 3 metrowych łat posiadających aktualne świadectwo komparacji. Różnica dwukrotnego pomiaru przewyższenia na stanowisku nie może przekroczyć wartości 2 mm. Pomiar linii niwelacyjnych niwelacją geometryczną należy wykonać w obu kierunkach, różnica dwukrotnego pomiaru przewyższenia odcinka niwelacyjnego nie może przekroczyć wartości 6√R mm. Szczegółowy sposób pomiaru odcinka przedstawia § 25 wytycznych G-2.2.

 3.5 KAMERALNE OPRACOWANIE WYNIKOW POMIARU

    Wysokości punktów należy określić na drodze wyrównania w państwowym układzie wysokości normalnych Kronsztad-86 i PL-EVRF2007-NH. Wyrównanie należy wykonać w ramach dawnych poligonów z 1999-2001 roku dodając do obserwacji archiwalnych ( III i IV klasy osnowy szczegółowej ) nowe obserwacje. W wyniku tych prac należy określić nie tylko wartości ostatecznych wysokości punktów zakładanej osnowy, ale i błędy średnie ich wyznaczenia. Dokumentację użytkową należy przygotować w sposób umożliwiający aktualizację Powiatowej Bazy Danych Osnów Szczegółowych. .

3.6.1 WYKAZY WYSOKOŚCI
Po wyrównaniu należy sporządzić katalogi wysokości punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10000 ( lub mniejszej ) w postaci numerycznej oraz w postaci umożliwiającej aktualizację PBDOS. Dla punktów adaptowanych należy sporządzić wykaz różnic wysokości dh pomiędzy istniejącymi wysokościami a wysokościami z nowego wyrównania w układzie Amsterdam-2007
3.6.2 OPISY TOPOGRAFICZNE
Opisy topograficzne punktów należy sporządzić w sposób umożliwiający ich wprowadzenie do PBDOS. Dotyczy to wszystkich punktów osnowy szczegółowej objętych wyrównaniem i zakwalifikowanych do osnowy szczegółowej i pomiarowej. W pracach należy skorzystać z wzoru opisu topograficznego przygotowanego dla punktów osnowy poziomej. Ewentualne drobne modyfikacje należy należy uzgodnić z PODGiK, szczególnie w związku z możliwością załączenia zdjęcia budynku.
3.6.3 SZKIC PRZEGLĄDOWY
Dla graficznego przedstawienia schematu pomiaru ( lokalizacja reperów, przebieg linii niwelacyjnych ) należy wykonać szkic przeglądowy na mapie w kroju układu ”2000” w odpowiednio wybranej skali,
3.6.4 PLIKI WSADOWE DO PBDOS
Dla potrzeb PBDOS należy opracować plik wsadowy wprowadzający do bazy aktualne dane o stanie punktów, aktualne opisy topograficzne oraz szkic przeglądowy.

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

        Operat z prac założenia osnowy szczegółowej należy skompletować zgodnie z Rozporządzeniem MAiC. Szczegóły kompletowania należy uzgodnić z PODGiK. Dotyczy to głównie przygotowania dokumentacji dla założenia PBDOS. Dla PODGiK należy przekazać w postaci analogowej następującą dokumentację obejmującą poszczególne etapy prac :

        - sprawozdanie techniczne z całości prac
        - polowe opisy topograficzne punktów
        - szkic przeglądowy z pomiaru
        - wyrównanie osnowy niwelacyjnej
        - zawiadomienia o założeniu znaku …
        - opis oraz mapy przeglądowe projektu technicznego
        oraz pełną dokumentację techniczną z prac na nośniku cyfrowym
        zawierającą m. in. dokumentację fotograficzną, dokumentację z
        pomiaru, pliki aktualizacyjne PBDOS i inne.

Żyrardów, wrzesień 2018 rok