Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- WZÓR UMOWY -

UMOWA Nr …….………

W dniu …………………. w Żyrardowie pomiędzy:

Powiatem Żyrardowskim, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, NIP 8381610589
- Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,

reprezentowanym przez:

- Krzysztofa Dziwisza – Starostę Powiatu Żyrardowskiego,

- Krzysztofa Maciejczyka – Wicestarostę Powiatu Żyrardowskiego,

przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy zawarto umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:

§ 1
Przedmiot i zakres Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługa nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice, dalej jako „Inwestycja”.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonywanie czynności przypisanych nadzorowi inwestorskiemu na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, dalej jako „Prawo budowlane”), w tym pełny zakres obowiązków określonych w art. 25 – 26 ww. ustawy i w przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego, zgodnie z Umową, zapytaniem ofertowym poprzedzającym zawarcie Umowy oraz dokumentacją przetargową postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego będzie zawarta umowa z wykonawcą Inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i dokumentacją zadania inwestycyjnego podlegającego nadzorowi inwestorskiemu, w tym z dokumentacją przetargową postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku którego będzie zawarta umowa z wykonawcą Inwestycji i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

- Wykonawca skieruje do realizacji nadzoru inwestorskiego osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich branżach, zgodnie ze specyfiką planowanych do realizacji robót budowlanych (w szczególności w branżach: drogowej , sanitarnej).

§ 2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r.

- Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego może zostać skrócony lub wydłużony do rzeczywistego czasu wykonania i rozliczenia robót budowlanych w ramach Inwestycji, zgodnie z § 10 Umowy. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy o mniej niż o jeden miesiąc z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi w formie pisemnej i nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o rozpoczęciu budowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

- informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy

- dokonać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie i na warunkach określonych w Umowie;

- przekazać Wykonawcy, po podpisaniu umowy, dokumenty związane z realizacją zadania, w tym umowę z wykonawcą Inwestycji oraz ofertę wykonawcy Inwestycji wraz, z załącznikami, z treścią których Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej Przedmiotem Umowy przez osobę wskazaną w Ofercie.

- Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej (dalej: „Inspektor Nadzoru”) pełnić będzie: ………………………………………………, posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane: ………………….………………….………………….…………… z dnia …………………, i przynależący do ……………..…….………..……. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w …………………… (nr członkowski ……………………….).

- Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej  (dalej: „Inspektor Nadzoru”) pełnić będzie: ………………………………………………, posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane: ………………….………………….………………….…………… z dnia …………………, i przynależący do ……………..…….………..……. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w …………………… (nr członkowski ……………………….).

- Inspektor Nadzoru jest osobą będącą przedstawicielem Zamawiającego i umocowaną przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.

- Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i technicznej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego nadzoru budowlanego.

- Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego określa Prawo Budowlane.

- W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

  - zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,

  - udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy Inwestycji,

  - analiza merytoryczna dokumentacji technicznej pod względem kompletności, zupełności, wad, błędów i prawidłowości rozwiązań,

  - opiniowanie programu naprawczego, o ile wykonawca Inwestycji zostanie wezwany do jego przedłożenia,

  - kontrolowanie poprawności robót budowlanych w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego,

  - sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z umową z wykonawcą Inwestycji, ofertą wykonawcy Inwestycji, kosztorysem ofertowym, harmonogramem robót oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - sprawdzanie, czy wykonawca Inwestycji przestrzega planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i przyrody,

  - sprawdzenie jakości wbudowanych wyrobów i materiałów pod kątem spełniania wymaganych norm, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające je do stosowania, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - prowadzenia regularnych inspekcji, w celu sprawdzenia jakości robót w czasie ich wykonywania i ich odbiorów pod względem technicznym i rzeczowym robót zanikowych i ulegających zakryciu, z dokumentowaniem ich zapisem w dzienniku budowy lub załączniku do niego,

  - kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,

  - kontrola technicznej kolejności wykonywania poszczególnych etapów robót,

  - czuwanie nad przebiegiem robót zgodnie z terminami umownymi i warunkami technicznymi oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, zmianach lub konieczności wykonania robót mogących mieć skutki ekonomiczne dla Zamawiającego,

  - wykonywanie na bieżąco w trakcie każdej kontroli dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu prac i przekazanie po zakończeniu inwestycji skatalogowanych fotografii na nośniku elektronicznym typu pendrive,

  - kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów Inwestycji, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,

  - zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę Inwestycji i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

  - opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych i ewentualnych rozwiązań zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych;

  - udział w komisjach, spotkaniach i naradach w trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę Inwestycji,

  - koordynacja kontaktów pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą Inwestycji,

  - informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępach prac na budowie, w tym o konieczności wezwania wykonawcy Inwestycji do przedłożenia programu naprawczego,

  - wzywanie wykonawcy Inwestycji do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązywania się z umowy,

  - informowanie Zamawiającego na bieżąco o fakcie ujawnienia na budowie podwykonawców i dalszych podwykonawców niezgłoszonych przez wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu,

  - zapobieganie zastosowania wyrobów niezgodnych z dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w ramach Inwestycji, wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji pomiarach, badaniach oraz czynnościach polegających na dokonywaniu prób na placu robót,

  - wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad, braków nadających lub nienadających się do usunięcia oraz opinii dotyczących obniżenia wartości użytkowej nadzorowanej Inwestycji z tytułu stwierdzenia w/w wad lub braków,

  - potwierdzenie usunięcia wad i usterek,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

  - dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika budowy,

  - przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego na zasadach i w terminach określonych w umowie na realizację Inwestycji,

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót będące podstawą do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej przez wykonawcę Inwestycji,

  - sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym poprawności rozliczenia częściowego i końcowego Inwestycji,

  - rozpatrywanie roszczeń wykonawcy Inwestycji i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do ich treści. Inspektor nadzoru w ciągu 21 dni od daty złożenia roszczenia wykonawcy Inwestycji opracuje i przekaże Zamawiającemu raport roszczenia,

  - ustalenie wartości faktur częściowych oraz faktury końcowej wykonawcy Inwestycji,

  - skompletowanie i sprawdzenie jakości dokumentacji odbiorowej,

  - w przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą Inwestycji lub instytucjami upoważnionymi do kontroli, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, do uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii, w szczególności poprzez sporządzenie niezbędnych dokumentów i dostarczenie niezbędnych informacji,

  - inne zadania należące do obowiązków Inspektora Nadzoru wynikające z Prawa budowlanego,

  - organizacja oraz przewodniczenie naradom roboczym na placu budowy w okresie realizacji robót – minimum 2 razy w tygodniu oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia narady,

  - zwrot dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego po zakończeniu umowy.

- Każdorazowy przyjazd Inspektora Nadzoru na miejsce prowadzenia robót budowlanych winien być zgłaszany Zamawiającemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z co najmniej 
1-dniowym wyprzedzeniem.

- Czynności Inspektora Nadzoru będą dokumentowane poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, podpisywanie odbiorów, wykonywanie inwentaryzacji, a także sporządzanie zestawień wykonywanych czynności stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT.

- W ciągu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia wykonawcy Inwestycji i potwierdza osiągnięcie przez wykonawcę Inwestycji gotowości do odbioru częściowego lub końcowego.

- Potwierdzenie osiągnięcia przez wykonawcę Inwestycji gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru stwierdza powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać wykonawcy Inwestycji i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

- Inspektor Nadzoru może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

- wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie wykonawcę Inwestycji;

b)	wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel wykonawcy Inwestycji uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie robót,

c)	gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w ramach Inwestycji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić wykonawcy Inwestycji wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) 	wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych,

b) 	żądać od wykonawcy Inwestycji poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o stwierdzonych na budowie wadach lub nieprawidłowościach (najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu ich stwierdzenia).

- Jeżeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy Inwestycji.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy Inwestycji polecenia wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się przedmiot umowy wykonywać z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami, którym zostanie powierzone wykonanie Inwestycji tak, aby zapewnić prawidłową i terminową jej realizację.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

a)	szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

b)	zapewnienie, w razie potrzeby, udziału osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie działań.

- Realizacja usług przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………………………………….) na jeden wypadek i na wszystkie wypadki, na dowód czego przedstawia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

- Wykonawca oświadcza, że skierowani przez niego inspektorzy nadzoru na okres trwania umowy zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC inżynierów budownictwa.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności odpowiada za szkody wynikające z:

  - wykonania Inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową, właściwymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - działań lub zaniechań powodujących wzrost kosztów Inwestycji lub wydłużenie terminów, o których mowa w harmonogramie robót wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy/ jego inspektorów nadzoru;

  - odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie Inwestycji wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - wad spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Wykonawcę.

- Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego nie mogą być publikowane lub ujawniane bez wyraźnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji związanych z wykonaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę interesów Zamawiającego, bezpieczeństwo informacji związanych z realizacją umowy, a także ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w celu realizacji Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi załącznik do Umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy zapewni w ramach niniejszej umowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przez wykonawcę Inwestycji napraw w ramach gwarancji i rękojmi zadeklarowanej w ofercie. Wykonawca udziela gwarancji jakości świadczonych usług na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy

§ 5
Podwykonawstwo

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców.

- Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę Podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu Podwykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących dysponowania personelem umożliwiającym Podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, że w zakresie wykonywania umowy, nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że Podwykonawca posiada wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wymagane w zapytaniu cenowym poprzedzającym zawarcie Umowy od Wykonawcy.

§ 6
Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………zł brutto (słownie:…………………………), przy ...........% stawce podatku VAT, co stanowi ……………………………….zł netto (słownie:…………………………………….).

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania wszystkich czynności określonych w § 4 niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dojazdów na teren budowy oraz do siedziby Zamawiającego.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało:

  - fakturami VAT częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na kwotę nie przekraczającą każdorazowo 3% wynagrodzenia  określonego w ust. 1,

  - oraz fakturą VAT końcową.

- Łączna wartość faktur VAT częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Podstawą wystawienia faktury VAT częściowej jest sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie czynności wykonanych w ramach niniejszej umowy. Płatność za fakturę końcową nastąpi po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego, bezusterkowym odbiorze robót budowlanych, skompletowaniu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (gdy jest wymagane przepisami prawa dla danej kategorii obiektu) i zrealizowaniu innych obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do dochodzenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Umowy wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 to maksymalne wynagrodzenie, jakie otrzyma Wykonawca za wykonanie niniejszej umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy Inwestycji ani wykonywanie robót (zamówień) dodatkowych nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania wszystkich czynności określonych w § 4 niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dojazdów na teren budowy oraz do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 10 Umowy. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wznowienia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 10 Umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności: kary umowne, koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

- W przypadku nieterminowego regulowania należności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie – od niezapłaconej należności.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

- Faktury należy wystawić na:

Nabywca: Powiat Żyrardowski, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,
NIP 838-16-10-589,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dokonania ewentualnych poprawek, wynikających z jego winy.

§ 7
Kary umowne

      - Strony ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy według zasad określonych w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach:

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

  - za realizowanie Umowy przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji lub personel niezatwierdzony przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone naruszenie,

  - za spowodowanie przerwy w realizowaniu robót przez wykonawcę Inwestycji na skutek niewłaściwego realizowania przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy,

  - opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Umowie,

  - w przypadku podjęcia działań lub zobowiązań bez uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego, jeżeli umowa przewiduje uzyskanie takiej zgody – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - nie wypełnienie innych obowiązków, o których mowa w § 4 umowy – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

      - Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy.

      - Niezależnie od kar umownych każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość naliczonych kar umownych.

      - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

# § 8

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy może wedle swego wyboru:

  - zażądać bezpłatnego usunięcia wad w ramach wynagrodzenia określonego przedmiotem umowy w terminie wyznaczonym Wykonawcy,

  - nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

- Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 9
Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie będącej przyczyną odstąpienia:

- gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- w przypadku dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonywania usługi,

- gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę łączną nie mniejszą niż 5 000,00 zł,

- w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie będącej przyczyną odstąpienia:

- jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru usługi,

- jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Zmiana Umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić z powodu:

a) 	opóźnienia Zamawiającego (jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy) w przekazaniu terenu budowy wykonawcy Inwestycji,

b) 	opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji budowy Inspektorowi Nadzoru, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

c) 	przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

d) 	zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie na nadzorowane roboty budowlane,

e) 	zmiany terminu wykonania zamówienia na nadzorowane roboty budowlane,

g) 	zawieszenia nadzorowanych robót przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

h) 	rozwiązanie umowy z wykonawcą nadzorowanej Inwestycji,

i) 	jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu,

j)	okoliczności będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, w szczególności:

-	przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 	organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

-	odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 	zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

k) 	wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu o okres niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana zakresu przedmiotu umowy w sprawie niniejszego zamówienia lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, może nastąpić w wyniku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) 	zaistnienie warunków organizacyjnych, ekonomicznych lub gospodarczych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy;

b) 	wydanie decyzji administracyjnej przez właściwy organ wyłączającej lub ograniczającej przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej;

c) 	wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową;

d) 	rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

- Zmiana osoby Inspektora Nadzoru, którego Wykonawca skierował do realizacji zamówienia, wskazanego w ofercie, możliwa jest w przypadkach losowych oraz w przypadku utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień budowlanych. Nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi posiadać co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia jak wymagane w zapytaniu cenowym poprzedzającym zawarcie Umowy oraz doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić:

a)	w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy – dotyczy wynagrodzenia za usługi, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT,

b)	na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;

c)	na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d)	na wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- We wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 5 strona wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 5 lit. b) – d) od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 – ust.  5 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zawarcia aneksu.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy w formie pisemnego aneksu jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust.1 – ust. 5. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

## § 11

## Autorskie prawa dotyczące utworów powstałych przy realizacji usługi

- W ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1, Inspektor Nadzoru:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 
w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-Ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa również własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 1 pkt. 2 Umowy.

- Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Inspektora Nadzoru w ramach realizacji Umowy. Inspektor Nadzoru może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia od umowy, majątkowe prawa autorskie, w  tym zależne prawa autorskie, w pełnym zakresie określonym Umową i na zasadach określonych w Umowie, do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 12
Porozumiewanie się Stron

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.

- Dane kontaktowe Stron:

- Zamawiający:

Nazwa:	Powiat Żyrardowski

Adres:	ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

Osoba do kontaktu:	_________________________________________________

Telefon: 	_________________________________________________

E-mail: 	_________________________________________________

- Wykonawca:

Nazwa:	_________________________________________________

Adres:	_________________________________________________

Osoba do kontaktu:	_________________________________________________

Telefon: 	_________________________________________________

E-mail: 	_________________________________________________

- Inspektor Nadzoru:

Imię i nazwisko:	_________________________________________________

Telefon: 	_________________________________________________

E-mail: 	_________________________________________________

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 13
Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

    - Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

    - Załącznik nr 2 – umowa powierzenia danych osobowych.