
Żyrardów, 13 listopad 2019 roku

ZP.272.3.1.2019

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych  części zasobu oraz włączenie do systemu GEO-INFO”
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP.272.3.1.2020
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający poniżej zamieszcza pytanie dotyczące postępowania oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówienia  terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza termin realizacji zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówienia  terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


